АДМИНИСТРАЦИЯ РУБЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УРЖУМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2023 года № 23

д. АдовоУржумского района

**Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района на 2018-2024 годы» за 2022 год**

В соответствии с Постановлением администрации Рублевского сельского поселения Уржумского муниципального района Кировской области от 07 ноября 2017 года № 13 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области» Администрация Рублеваского сельского поселения Уржумского муниципального района Кировской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района на 2018-2024 годы» за 2022 год, согласно приложению

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Рублевского сельского поселения С.Г. Ветошкин

Приложение

К постановлению администрации

Рублевского сельского поселения

от 03.04.2023 года № 23

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района на 2018-2024 годы» за 2022 год**

Раздел I. Основные результаты

Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района на 2018-2024 годы»

принята постановлением Администрации Рублевского сельского поселения от 20.11.2017 года № 16 .

На 2022 год запланировано – 259.45 тыс. руб., фактически освоено – 234,23 тыс. руб.

Средства были выделены на проведение мероприятий согласно плану реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района на 2018-2024 годы»

на 2022 год.

Раздел II. Меры по реализации Программы

В течение 2022 года в программу вносились изменения в связи с необходимостью уточнения объемов финансирования и корректировки показателей программы:

- постановление Администрации Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 20.07.2022 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации Рублевского сельского поселения 20.11.2017 № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района» на 2018-2020годы»»

- постановление Администрации Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области от 27.12.2022 № 32 «О внесении изменений в постановление администрации Рублевского сельского поселения № 16 от 20.11.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района» на 2018-2020 годы»»

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения достигнутых показателей за соответствующий период с утвержденными на год значениями целевых индикаторов согласно таблице 2.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ТАБЛИЦА 1

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Рублевского сельского поселения Уржумского района» на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ администрация Рублевского сельского поселения Уржумского района Кировской области |
| Основание разработки | Постановление администрации сельского поселения от 20.11.2017 года № 16 |
| Цели муниципальной программы | **Целью Программы является:** повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | **Задачами Программы являются;**  –обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;  повышение комфортности проживания;  –обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры;  –обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений независимо от их принадлежности;  –обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений;  –участие в реализации на территории Рублевского сельского поселения муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2024 годы. |
| Объемы финансирования | 2018год – 625,45 тыс. рублей:  2019год – 338,44 тыс. рублей:  2020год –361,00 тыс. рублей  2021 год – 259,3 тыс. рублей  2022 год – 259,45 тыс. рублей  2023 год – 198,6 тыс. рублей  2024 год – 196 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | –не превысить долю утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть, свыше 28,4%;  –не превысить долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии свыше 12,3%;  –не превысить количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения свыше 0,2 единицы;  –не превысить долю расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи свыше 8,4%;  – доля населения, входящего в состав Рублевского сельского поселения , в которых проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений к общему количеству поселений 100%; |

**таблица 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Сумма на 2022 год (план), тыс. руб** | **Сумма на 2022год (факт), руб** | **Процент исполнения** |
| 1. | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | Администрация Рублевского сельского поселения | 237,65 | 212,80 | Мероприятие выполнено на 89,54 % |
| 2 | Содержание водопроводной сети и скважин | Администрация Рублевского сельского поселения |  |  | Мероприятие выполнено на 100% |
| 3 | Уличное освещение | Администрация Рублевского сельского поселения | 3.80 | 3.43 | Мероприятие выполнено на 90,26 % |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты на благоустройство территории поселений, входящих в состав Уржумского муниципального района | Администрация Рублевского сельского поселения | - | - |  |
| 5 | Прочие мероприятия по благоустройству поселения | Администрация Рублевского сельского поселения | 18,00 | 18,00 | Мероприятие выполнено на 100% |
| 6 | Мероприятия направленные на обеспечение пожарной безопасности населения | Администрация Рублевского сельского поселения |  |  | Мероприятие выполнено на 100% |
| 7 | Всего по программе |  | 259,45 | 234,23 | 90.28% |